**EcoProp系统v2.0版本完成情况**

**后台管理**

**公司创建模块：**

1. 公司信息创建正常
2. 公司账户邮件发送功能正常
3. 项目复制功能正常（当前只能复制项目的Detail页面、unit页面）
4. 删除公司时，只会删除公司的账户，公司的信息是无法删除的

**账户管理模块：**

1. 单个账户创建正常、批量账户创建正常（账户创建后没有删除功能，可以选择修改账户信息来进行删除管理
2. 团队创建正常、添加团队账户正常
3. 角色创建正常、角色权限分配正常、角色关联团队正常、当前系统后台权限功能未完成、App项目权限已完成（General、Pricing、Interest、Booking、Booking - Cancellation其余部分未完成，不影响主流程操作）

**项目管理：**

1. 项目基本信息管理正常
2. 项目building管理正常
3. 项目户型图管理正常、新增3D户型图添加功能正常（当模型文件过大或网络不稳定的时候可能会导致文件上传失败
4. Unit Access List模块正常添加group（同一个公司下不同的项目录入相同的group名称会失败）、正常管理分组内的团队
5. Site/Stack Plans模块功能正常
6. Media文件管理模块功能正常
7. 邮件模块管理模块正常
8. Setting项目设定模块内项目Unit Interest、Unit Custom Field Labels、Unit Price Settings、Booking Reissue Settings、模块的功能正常剩余模块未完成研发
9. Permissions 项目角色管理模块功能正常、默认角色添加正常、项目角色选择正常、项目角色团队添加正常
10. 文档管理模块 可以正常管理文档模板以及需要提交的文件、文档水印功能未完成、文档合成当前只能合成word文档、文档合成没有合成上传的文件、

**Transactions 订单管理模块：**

1. 订单导入功能正常、、订单导出功能正常
2. 订单部分字段录入不正确、列表记录状态太多

**Interest:**

1. 预定数据录入正常、导出正常（重复数据标记功能未实现）
2. unregistered和unregister控制功能未实现

**Notification：**

未实现（国外需要更换消息推送平台）

**公司文件管理：**

正常上传文件

**操作日志：**

只记录了后台的操作内容、详细操作未转化成可读的内容、导出失败

**App版本更新：**

未执行测试无法判定是否正常

---------------------------------------------------------------------------------

**App**

**登陆：**

根据账户所在公司的性质不同进行主页展示内容切换功能正常

**主页：**

列表展示内容正常

**项目详情页：**

1. 项目基本信息展示正常
2. SitePlan 列表展示正常、table模块数据展示正常、table页底部功能按钮未根据项目停止预定时间进行隐藏、图片查看模块的unit状态未更改
3. Amenities 内容展示正常
4. Facilities 内容展示正常
5. Location 地图模块展示正常、（在中国使用App时，由于使用的是谷歌地图，可能会导致App卡顿的状况。国外使用不存在该问题）
6. Units 列表展示正常
7. floor plan 列表展示正常
8. Files 项目文件模块正常
9. 销售报表模块数据展示正常（后台权限控制是否展示该模块功能未实现）
10. Email模块功能正常
11. 联系方式展示模块正常
12. Inbox消息中心数据展示正常
13. Interest 预定模块 数据正常录入、正常修改、已添加数据展示列表数据展示不正确（不影响功能正常使用）
14. Sell / Block 销售模块 状态修改正常、数据录入正常、文件上传正常、文档生成成功、预定买家查询功能正常
15. Calculator 贷款计算器模块功能正常
16. Email unit邮件发送模块功能正常

**Setting：**

新增的缓存清空功能未实现